LICITACIÓN I/08

Iluminación Ruta 102, Tramo Ruta 8 – Ruta 101

COMUNICADO N° 1

Montevideo 11 de marzo de 2008

Al amparo de lo establecido en la Sección I literal B numeral 11 ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN el contratante procede a realizar las siguientes correcciones a la Sección II DATOS DE LA LICITACIÓN:

Donde dice:

IAL (1.2) El plazo de ejecución de la obra es de 10 meses

Debe decir:

IAL (1.2) El plazo de ejecución de la obra es de 4 meses.

RAMIRO RODRÍGUEZ BUÑO

INGENIERO CIVIL