## LICITACION P/28

## “NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO SANTA LUCIA Y ACCESOS”

## COMUNICADO Nº 10

## Se modifica la cláusula 34 de la Sección 5- Condiciones Generales del contrato- la que queda redactada de la siguiente forma:

## 34	Ajuste de precios

### 34.1	Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

### 34.2	Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización.

### El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

### P = Po Ka

### y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

### Diferencias =  Po [Ka  -  1]

### en cuya fórmula:

### Ka =  coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

### Po =   liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

### El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

### Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

### Jo       Cvo        Mo        D'o

### en la que:

### a      =       subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

### j       =       porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

### J      =       importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el  período de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

### Jo    = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 días antes de la fecha de la licitación.

### A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

### v     =        porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

### Cvo = Indice General de  Precios al  Consumo del Instituto Nacional de  Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

### Cv  = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

### m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

### M    =  S qn   Qn

### Mo           Qon

### qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

### Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

### Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

### d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de  equipos.

### D'o =  valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

### D'  =  valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.

### Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Sección 4 – Formularios de la Licitación.

Por Corporación Vial del Uruguay S.A

Ing. Richard Serván